ZMLUVA O DIELO

č. 626/2017

na zhotovenie projektovej dokumentácie stavby uzavretá podľa  paragrafu 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.  ZHOTOVITEĽ:		A-typ, architektonický ateliér s.r.o.

Strojnícka 1, 080 06  Prešov

zastúpený: Ing. arch. Rudolf Bicek - konateľ

Osoba oprávnená na jednanie

- vo veciach zmluvy: 	Ing. arch. Rudolf Bicek

- v technických veciach: 	Ing. arch. Vladimír Kačala

Ing. arch. Rudolf Bicek

Bankové spojenie: OTP banka, a.s. Prešov

č. účtu:  SK32 5200 0000 0000 0076 4422

IČO: 	31 653 880

DIČ:  2020518335

IČ DPH : SK 2020518335

Spoločnosť je registrovaná

v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov

v oddiele: Sro,  vložka  č. 493/P

ďalej v texte len ako“zhotoviteľ“

1.2. OBJEDNÁVATEĽ:	Technické služby mesta Tvrdošín

027 44 Tvrdošín

zastúpený: Marián Ondrašák - riaditeľ

Osoba oprávnená na jednanie

Bankové spojenie: SK17 0200 0000 0000 0933 1332

IČO: 00 490 628

DIČ:  2020568858

IČ DPH : SK2020568858

ďalej v texte len ako „objednávateľ“

čl. II. PREDMET ZMLUVY

2.1 	Zhotoviteľ  sa  zaväzuje, že za podmienok  dohodnutých v  tejto zmluve zhotoví pre objednávateľa na stavbu „MESTSKÁ PLAVÁREŇ TVRDOŠÍN“ predmet diela v nasledovnom rozsahu:

- Projektová dokumentácia pre Územné rozhodnutie

- Projektová dokumentácia pre Stavebné povolenie

- Projektová dokumentácia pre Realizáciu stavby

čl. III. ROZSAH  A  OBSAH  PREDMETU  ZMLUVY

  - Pri vypracovaní projektovej dokumentácie bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy.

  - Projektová dokumentácia bude spracovaná na základe vzájomne odsúhlaseného návrhu riešenia a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa (podľa čl. V tejto zmluvy) odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácii.

  - Projekt stavby pre územné rozhodnutie bude obsahovať všetky náležitosti potrebné pre vydanie Územného rozhodnutia. Objednávateľovi budú dodané 6 paré projektu.

  - Projekt stavby pre stavebné povolenie bude obsahovať všetky náležitosti potrebné pre vydanie stavebného povolenia. Objednávateľovi budú dodané 6 paré.

  - Projekt stavby pre realizáciu bude spracovaný v rozsahu a s podrobnosťou projektu pre realizáciu v zmysle „Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových a inžinierskych činností“ príloha č. 4, UNIKA. Projektová dokumentácia bude vypracovaná a dodaná v rámci dohodnutej ceny v 6-tich vyhotoveniach, 2 paré s rozpoštom, 6 paré s výkazom výmer. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia v požadovanom počte za osobitnú úhradu. Dokumentácia bude obsahovať zapracované pripomienky zo stavebného konania.

  - Spolu s Projektom pre realizáciu stavby dodá zhotoviteľ objednávateľovi aj CD nosič, na ktorom bude zaznamenaná celá projektová dokumentácia vo formáte PDF, rozpočet a výkaz výmer vo formáte .xls.

čl. IV. ČAS PLNENIA

  - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy vypracuje a dodá v nasledujúcich termínoch:   a) 	PD pre územné konanie ..........................................................................   do 21.08.2017

- PD pre stavebné povolenie........................................................................ do 29.09.2017

- PD pre realizáciu stavby ........................................................................... do 31.10.2017

Čl. V. SPOLUPÔSOBENIE   A   PODKLADY   OBJEDNÁVETEĽA

  - Objednávateľ sa zaväzuje, že dodá zhotoviteľovi všetky potrebné podklady pre splnenie predmetu tejto zmluvy a to:

  - lokalitný program

  - výškopisné a polohopisné zameranie vrátane zakreslenia inžinierskych sietí

  - stavebno – geologický prieskum

  - radónový prieskum

- Uvedené podklady poskytne objednávateľ zhotoviteľovi ku podpisu tejto zmluvy, resp. v termíne do  7 dní od vyžiadania zhotoviteľom.

- V prípade že niektoré požadované podklady bude zabezpečovať zhotoviteľ sám na vlastné náklady, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi náklady s tým spojené ako naviac práce.

- Objednávateľ doručí zhotoviteľovi všetky potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD pre územné rozhodnutie vrátane územného rozhodnutia ihneď po jeho vydaní. Uvedené vyjadrenia k PD doručí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 05.09.2017.

- Objednávateľ doručí zhotoviteľovi všetky potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií k PD pre stavebné povolenie vrátane stavebného povolenia ihneď po jeho vydaní. Uvedené vyjadrenia k PD doručí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 13.10.2017.

- Objednávateľ  sa  zaväzuje,   že   počas  spracovania   projektu  poskytne  zhotoviteľovi v

nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní relevantných doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a sú rozhodujúce pre splnenie predmetu tejto zmluvy.  Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 5-ich dní od jeho vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

- Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád.

- Spolupôsobenie objednávateľa je podstatnou povinnosťou, od splnenia ktorej závisí včasné splnenie  záväzku zhotoviteľa. V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s plnením si svojich povinností, ktoré sú rozhodujúcimi pre splnenie predmetu tejto zmluvy a takéto spolupôsobenie objednávateľa pri plnení tejto povinnosti je nezastupiteľné (poskytnutie súčinnosti), o dobu omeškania sa predlžuje lehota, resp. sa posúva termín  Zhotoviteľa na splnenie predmetu zmluvy.

čl. VI. CENA PRÁC

- Cena  za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je dohodnutá medzi objednávateľom a zhotoviteľom v zmysle Zákona o cenách, § 2, ods. ako cena pevná.

- Dohodnutá cena za celý predmet zmluvy, čl. II bod 2.1 predstavuje sumu 49.900,- € bez DPH.

- Dohodnutá cena je bez DPH. DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov v čase vystavenia faktúry.

- Dohodnutá cena je pevná na dohodnutý rozsah projektových prác. V prípade požiadavky objednávateľa na zmeny a úpravy projektovej dokumentácie a zmeny rozsahu predmetu zmluvy bude cena po vzájomnej dohode upravená dodatkom k tejto zmluve.

čl. VII.  PLATOBNÉ PODMIENKY

  - Zmluvné strany sa dohodli na úhrade zmluvnej ceny po odovzdaní celého predmetu zmluvy v zmysle bodu 6.2 čl. VI tejto zmluvy.

  - Dohodnutú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní. K uvedenej sume bude pripočítaná  DPH platná v zmysle aktuálnych predpisov.

čl. VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

- Objednávateľ má právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu pri nesplnení termínu odovzdania predmetu zmluvy vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z príslušnej ceny diela.

- Zhotoviteľ má právo uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu v prípade omeškania  objednávateľa s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z faktúrovanej ceny za každý deň omeškania.

- Pre prípad omeškania s plnením predmetu tejto zmluvy z titulu vyššej moci neplatia ustanovenia čl. 8.1 a 8.2 tejto zmluvy.

- Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzatvorení zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi, bude tento zbavený zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy, prípadne sa predĺžia lehoty na splnenie záväzkov podľa zmluvy primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

čl. IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

- Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.

- Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

- Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých   od objednávateľa  a zhotoviteľ ani  pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

- Záručná doba je 5 ročná a začína plynúť od dňa odovzdania projektu objednávateľovi.

- Pre prípad vady projektu dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady projektu odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom.

- Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa uvedeného v čl. 1 ako oprávneného vo veciach technických.

čl. X. ZMENA ZÁVÄZKU

- Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný   pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia,  dojednaných v tejto zmluve.

- Pokiaľ v priebehu spracovania projektu uzavreté dohody budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, dohodnú zmluvné strany upraviť dodatkom k tejto zmluve cenu a  termín plnenia vo väzbe na zmenu predmetného plnenia.

- K  návrhom  dodatkov  k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť  písomne v lehote 7 dní od doručenia dodatku druhej strane. Počas tejto doby je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obidve strany, aby ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

- V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia, alebo odstúpenia po vzájomnej dohode fakturovať objednávateľovi vo výške vykonaných prác ku dňu  odstúpenia od tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej ceny podľa čl. VI. podľa stupňa rozpracovanosti.

- V prípade, že nedôjde k dohode podľa bodu 10.4 požiada zhotoviteľ o rozhodnutie súdnou cestou.

čl. XI. VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA

- Predmet zmluvy v súlade s čl. II Zmluvy o dielo, t. j. projektová dokumentácia pre stavbu „MESTSKÁ PLAVÁREŇ TVRDOŠÍN“ podlieha režimu ochrany podľa zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

- Zhotoviteľ ako autor má právo použiť svoje dielo a udeľovať súhlas inej osobe (objednávateľovi) na každé použitie diela. Iná osoba môže bez súhlasu autora použiť dielo len v prípadoch ustanovených autorským zákonom.

- Objednávateľ môže dielo – projektovú dokumentáciu  použiť len na účely vyplývajúce zo zmluvy o dielo, čím sa rozumie obstaranie príslušných správnych rozhodnutí a realizácia stavby.

- Východiskové  podklady  a  spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa.

- Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

- Táto zmluvu je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.

- Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej  podpisu druhou zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jej zverejnenia na web stránke mesta.

- Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

V Tvrdošíne  dňa .............................		          V Prešove dňa .............................

OBJEDNÁVATEĽ                                                   ZHOTOVITEĽ

Technické služby mesta Tvrdošín			A-typ, architektonický ateliér, spol. s r.o.

............................................				............................................

Marián Ondrašák					Ing. arch. Rudolf Bicek

riaditeľ Technických služieb				konateľ